Паспорт проекта

| № | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Название проекта | Автоматизация мониторинга распределенных информационно-управляющих систем с помощью событий ядра Linux |
| 2 | Краткое название | Трассировщик событий |
| 3 | Инициатор проекта | Кафедра Систем автоматизации и робототехники |
| 4 | Руководитель проекта | Усс В.С. |
| 5 | Срок выполнения проекта | 01.09.2026-25.12.2026 |
| 6 | Образовательная программа | 15.03.04;Автоматизация технологических процессов и производств |
| 7 | Аннотация | Создание демо-стенда сервисов и программы трассировщика запросов между контейнизорованными сервисами на основе механизма ядра Linux eBPF. Предназначен для повышения наблюдаемости и отказоустойчивости всего приложения в распределенных информационно-управляющих системах на предприятии. |
| 8 | Продуктовый результат | Программа-трассировщик и демо-стенд с приложением в микросервисной архитектуре. |
| 9 | Цель проекта | Разработать действующий демо-стенд к окончанию курса. |
| 10 | Перечень ролей в проекте | - Руководитель проекта. - Разработчик-программист. - Тестировщик-программист. - Технический писатель. |
| 11 | Этапы работы | - Разработка ТЗ. - Проектирование технического процесса стенда. - Разработка и отладка программы. - Тестирование и развертывание. - Написание документации. - Релиз (альфа и бета версий). - Защита проекта. Контрольные сроки: - Создание идеи проекта, составление ТехЗадания и карты Тех Процесса – 3 неделя - Разработка Документации – 4 неделя - Разработка MVP – 10 неделя - Тестирование проекта(CI/CD) – 13 неделя - Выпуск релизов (alfa, beta,major) – 15 неделя - Представление проекта потребителю – 16 неделя - Подготовка и защита проекта - 17 неделя |
| 12 | Результат проекта | Разработан действующая программа для мониторинга отказоустойчивости систем автоматизации. |
| 13 | Критерии оценки результатов | Разработан действующий демо-стенд |